Discussion autour des améliorations demandées par M Hoguin
Mise à jour le 11/02/2024 à 20h31

Manuel d'utilisateur

Niveau d'urgence « En attente »
→ Matthieu ?
« En attente » devient « En vérification »
- Modifier code création vue
- Modifier code php ?
Modifier tickets tests
Les cases cochées repassent en haut de la liste
→ Enzo Florent

ADM W : Retirer les administrateurs de la liste des utilisateurs pour gestion tech
→ Florent

ADM W : Gestion des techniciens
→ Tom
- Manque le style des alertes JS

ADM S : Faire un menu sous ADM SYS pour afficher 2 ancres : Historique et J. A.
→ Tom

ADM S : Journaux d'activités
→ Florent
- Dans tableau : afficher les fichiers dispo
→ Clique sur un fichier : affiche son contenu
- Archivage des JA : création d'un nouveau fichier propre, renommage du vieux fichier
- Ajouter désinscription
- Distinguer les vrais et faux utilisateurs lors des tentatives de connexion
- BONUS : Gérer fichiers logs Apache

ADM S : Modération
- Bloquer, débloquer les IP après trop de tentative à connexion TIX
- Bannir/débannir des comptes ?
- Gérer fail2ban via TIX

STATISTIQUE
→ Tom
Récupérer les données des csv pour les affichers

---- Hors demande de M Hoguin

Régler pb retour des données inscription quand erreur
→ Enzo

Système jeton à revoir
→ Florent Matthieu
Préciser les messages d’erreurs
→ Préciser ce qui ne va pas plutôt que (des données manquent blabla) par ex

Mettre sys msg erreurs pour page adm

Tom : Améliorer l'accessibilité via le narrateur (voir les aria-machin peut-être)

Matthieu : Voir pour une unification des « réponses serveur » pour les pop-up