Discussion autour des améliorations demandées par M Hoguin

Problème différence couleur texte sur le fond (page accueil)
→ Tom
Augmenter le flou ?

TDB : Renommer « Type de ticket »
→ Enzo Assia
sélection

Associer aux titres/mots-clés un tag (ex [AUTRE] [MATERIEL]...)
→ Matthieu
- Ajouter attribut catégorie (tag) pour titre et mots-clés
- Adm page création titre et mots-clés
  → liste déroulante qui propose un tag à côté de l'entrée pour insérer le titre/mot-clé
- Quand on sélectionne un titre, seul les mots-clés associés sont afficher dans la liste
   mot-clé

Manuel d'utilisateur

ESPACE : Faute d'orthographe « estimée » dans pop-up
→ Assia

ESPACE : Le technicien ne doit pas pouvoir se désinscrire
→ Assia Matthieu
- Modif fonction SQL 2 FONCTIONS A MODIFIER ATTENTION
- Modif fonction affichageMenuHaut

Niveau d'urgence « En attente »
→ Matthieu ?
« En attente » devient « En vérification »
- Modifier code création vue
- Modifier code php ?
- Modifier tickets tests

Les cases cochées repassent en haut de la liste
→ Enzo Florent

ADM W : Retirer les administrateurs de la liste des utilisateurs pour gestion tech
→ Florent

ADM W : Gestion des techniciens
→ Tom Florent
- Diviser en 2 : un côté on ajoute, un côté on supprime
→ 1 sélection à la fois pour les 2
→ Pop UP : affiche nom du tech + nb tickets si on suppr
- Afficher un message d'erreur s'il n'y a plus de technicien (1 tech obligatoire)

ADM S : Renommer « Historique » en « Historique des tickets fermés »
→ Enzo

ADM S : Faire un menu sous ADM SYS pour afficher 2 ancres : Historique et J. A.
→ Tom

ADM S : Journaux d'activités
→ Florent
- Dans tableau : afficher les fichiers dispo
→ Clique sur un fichier : affiche son contenu
- Archivage des JA : création d'un nouveau fichier propre, renommage du vieux fichier
- Ajouter désinscription
- Distinguer les vrais et faux utilisateurs lors des tentatives de connexion
- BONUS : Gérer fichiers logs Apache

ADM S : Modération
- Bloquer, débloquer les IP après trop de tentative à connexion TIX
- Bannir/débannir des comptes ?
- Gérer fail2ban via TIX

STATISTIQUE
→ Tom
Récupérer les données des csv pour les affichers

- Redirection tdb pour creerTicket modifTicket : enlever la redirection js
→ Enzo
- Régler pb retour des données inscription quand erreur
→ Enzo
- Système jeton à revoir
→ Florent Matthieu